## Slide 1
Ecrire ici toutes les réalisations de la période écoulée :
  Livrables :
    Création de la base de données
    Installation et compréhension de tout les logiciels nécessaires
    Début du script de l’extracteur de synopsis
  Réunions :
    20/11/2017
    21/11/2017
    23/11/2017
    24/11/2017
  Faits marquants :
    Création et prise en main de la base de données.
    Remplissage de la base de données.
    Commencement du codage de l’extracteur de synopsis
  Rencontres :
    20/11/2017
    21/11/2017
Principales réalisations (Fait)

Ecrire ici les étapes de la période à venir :
  Suite et fin du script PHP qui extrait les synopsis du site IMDB
  Optimisation de l’extracteur de synopsis
  Etude sur le moteur de recherche vectoriel
  Début du codage du moteur de recherche vectoriel
Prochaines étapes (A Faire)
Rien à faire remonter
Prises :
Utilisation de PostgreSQL pour la base de données.
Utilisation de PHP pour le script d’extracteur de synopsis.
En attente :
Que pouvons nous utiliser pour parser les données html récupérées du site web ?
Décisions en attente / prises
STATUT (ACTUEL)
TENDANCE (A VENIR)



PROJET Recherche Vectorielle Semaine 2 – Novembre 2017
Indiquer ici les risques qui sont apparus dans la période écoulée et quel a été leur impact sur les réalisations telles que planifiées
  Aucuns risques apparus pour le moment
Alertes
Risques