## Slide 1
Ecrire ici toutes les réalisations de la période écoulée :
  Livrables :
    Cahier de charges (CDC)
    Cahier des exigences
    WBS
    Cahier de Validation
    Matrice RASIC
    Charte de projet
  Réunions :
    02/10/2017
    19/10/2017
  Faits marquants :
    Découvertes sur ce qui est attendu de nous sur ce projet
  Rencontres :
    /
Principales réalisations (Fait)

Ecrire ici les étapes de la période à venir :
  Commencement de la réalisation pratique du projet
  Création de la BDD sous linux
  Insertions des films dans la BDD
  Ajout des synopsis
Prochaines étapes (A Faire)
Rien à faire remonter
Prises :
Le projet sera réalisé sous Linux
Le langage utilisé sera le langage SQL
En attente :
/
Décisions en attente / prises
STATUT (ACTUEL)
TENDANCE (A VENIR)



PROJET Recherche Vectorielle Semaine 1 – Octobre 2017
Indiquer ici les risques qui sont apparus dans la période écoulée et quel a été leur impact sur les réalisations telles que planifiées
  Aucuns risques apparus pour le moment
Alertes
Risques