CAHIER DES CHARGES

Projet Technique M1
Moteur de recherche vectoriel dans un SGBDR

Version: CDC
Auteur: ISEN Toulon

ISEN Toulon - Yncrea
Maison du Numérique et de l'Innovation
Place Georges Pompidou
83000 Toulon

Description du document
Type		Version		Confidentialité
Cahier des charges		1.0		Usage externe
	Nom		Fonction		Date	Visa
Rédacteur	ALLART Wilfried / RUIZ Matthieu				02/10/17
Vérificateur	RUIZ Matthieu		Chef de Projet
Approbateur	RUIZ Matthieu		Chef de Projet
Destinataire		Fonction		Organisme
Public				ISEN

Révisions du document
Version	Date	Rédacteur	Modifications
1.0	02/10/2017	AW/RM	Rédaction générale
1.1	14/10/2017	AW/RM	Suite de la Rédaction
1.2	19/10/2017	AW/RM	Fin de la Rédaction

Ce document est un exemple de cahier des charges pour un projet de développement logiciel. Le cahier des charges formalise le besoin afin qu'il soit compris par l'ensemble des personnes qui vont être impliquées dans le projet. Il doit indiquer précisément les spécifications attendues.

Pour qu'un projet puisse être qualifié de réussi, il est impératif de définir précisément :
- les objectifs fixés,
- les ressources requises,
- la planification,
- les méthodes d'évaluation,
- les méthodes de contrôle.

Considéré dans sa globalité, un projet requiert les étapes suivantes :
- nomination d'une équipe et d'un responsable du projet,
- état de l'art et exploration des possibilités techniques,
- rédaction du cahier de charges
- mise en œuvre, suivi et évaluation du projet.

La structure suivie dans ce document s'inspire de ce que propose la norme NF EN 16271 (février 2013) qui a remplacé la norme NF X50-151 (septembre 2007).

"Le cahier des charges est un support indispensable de dialogue entre l’utilisateur et le concepteur. L’intérêt essentiel pour les deux parties est de ne pas découvrir des non- conformités fonctionnelles, d’usage ou réglementaires après réalisation. Il est en effet plus facile et moins coûteux d’agir dès la conception. " INRS, ED6231, mai 2016.

ABBREVIATIONS

ISEN	:	Institut Supérieur de l'Electronique et du Numérique
SQL	:	Structured Query Language

# Présentation du projet
## Contexte du projet

Dans un contexte informatique, une base de données relationnelle est une base de données dans laquelle les informations sont stockées dans des tableaux 2D, liés entre eux en fonctions des relations établit par leur créateur.
Ces bases de données relationnelles sont des outils très répandus et célèbres grâce à leur puissance et ceci malgré leur complexité.

On en trouve désormais partout et sur tous les sujets (cinéma, hôpitaux, sites, …), et elles sont utilisées partout pour stocker des données mais également et surtout pour retrouver les données précédemment stockées.
Pour ce faire, nous créons des moteurs de recherches afin de trouver, dans une base de données, une information précise, en donnant un ou plusieurs mots pertinents en rapport avec la donnée souhaitée (mots-clés).

## Objectifs du projet
L’objectif du projet est de proposer un moteur de recherche vectoriel qui permettrait une recherche par pertinence des mots-clefs fournis par l’utilisateur, et qui seront confrontés aux mots contenus dans les synopsis, ainsi que de réaliser un extracteur de synopsis de films.

## Description de l'existant
Il existe déjà une base de données regroupant toutes les données relatives aux films déjà existant, mis à part les synopsis, qu’il faudra rattacher à leur film respectif.
De plus, il existe énormément de moteur de recherche de tout type pour les bases de données. Pour se démarquer, il faudra donc réaliser un moteur de recherche présentant une recherche propre et sans problème.

## Acceptation du produit
Le produit sera considéré comme acceptable s'il vérifie tous les tests spécifiés dans le cahier de recette.

# Expression fonctionnelle des besoins
Les exigences décrites ci-après ont pour but de décrire les caractéristiques du projet.

## Besoins fonctionnels
Les besoins fonctionnels décrivent les différentes fonctions que le logiciel devra assurer. Il est préférable de les classer par catégories, afin d'en simplifier la lecture.

Exigences fonctionnelles
EF_0010_I
La base de données devra exister et comprendre toute les informations concernant les films sorties jusqu’à ce jour.

EF_0020_I
Les synopsis devront être reliés à leur film correspondant dans la table des films

EF_0030_I
Lorsqu’une recherche sera effectuée à l’aide de mots clés, le moteur de recherche trouvera le film recherché en parcourant la base et en se basant sur les synopsis

Exigences de design
ED_0010_I
Le programme s’affichera dans une console Linux.
ED_0020_I
Les mots-clés de la recherche pourront être tapés au clavier.

## Besoins non fonctionnels
Les besoins non fonctionnels sont tous ceux qui n'ont pas trait aux fonctions du logiciel, comme par exemple le système d'exploitation sur lequel il devra fonctionner.

Exigences d'implémentation
EI_0010_I
Le logiciel devra fonctionner sous système d'exploitation Linux.

Exigences de performance
EP_0010_I
Le temps de recherche du moteur de recherche ne devra pas excéder 2min.

EP_0020_F
La base de données ne devra pas prendre enormement de place sur l’ordinateur.

Exigences de maintenance
EM_0010_I
Le logiciel sera maintenu par l'équipe projet pendant 1 ans.
EM_0020_I
Les sources du logiciel seront commentées au format Doxygen.
EM_0030_F
La base de données devra être mise à jour en fonction des nouveaux films sorties.

Exigences de validation
EV_0010_I
L'interface utilisateur sera validée manuellement.

Exigences sécuritaires
Aucune exigence sécuritaire.

Exigences légales
EL_0010_I
Le programme devra respecter les droits d’auteurs et utiliser des données en libre accès (pour les synopsis par exemple)

# Contraintes
## Budgétaires

Ce projet n’a à sa disposition pas de budget. Nous disposons de 2 ordinateurs pour réaliser ce projet correctement et proprement

## Temporelles

Le projet devra être fini avant la fin de l’année scolaire 2017-2018. La documentation associée devra être terminé au plus tard avant la première revue de projet.

## Normatives

Le code source de ce projet devra respecter les normes associées au langage SQL utilisé.

# Déroulement du projet
## Planification

Le projet se déroulera au total sur 8 mois à compter de septembre.
La première semaine sera consacrée à l'analyse de l'existant et à la rédaction du CDC et de toute la documentions associée à un projet ordinaire (WBS, …).

## Documentation

Le projet terminé sera fourni avec la documentation technique associée (cahier des charges, charte de projet, document des exigences, WBS, …)

## Equipe projet et responsabilités

L’équipe est constituée d’un chef de projet et d’une autre personne pour la réalisation du projet.